|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

Realicé cambios en YOLO y mantuve actualizada esa parte del proyecto junto con las fotografías y anotaciones trabajadas en CVAT. También integré el modelo YOLO con el algoritmo de detección de bordes desarrollado por Paulo. En general, el equipo avanzó desde la propuesta inicial hasta un prototipo funcional con modelos V2 y una estimación experimental de ocupación. No todas las actividades están cerradas. La revisión de V3, la calibración del cálculo y la evaluación final siguen pendientes. La principal dificultad ha sido conseguir que el modelo reconozca bien los niveles y que el algoritmo diferencie los bordes de los productos de otros elementos de la imagen.

2.

Mi participación se concentró en la actualización de YOLO, la organización del trabajo de imágenes en CVAT y la integración del modelo con el algoritmo de bordes. La revisión de imágenes y resultados permitió identificar diferencias entre lo esperado y lo obtenido. Para continuar, considero necesario registrar los casos de error y compararlos usando criterios comunes, sin ajustar el sistema solamente a una fotografía. El equipo debe cerrar las anotaciones y mantener separadas las imágenes de entrenamiento, validación y prueba. En el análisis de bordes necesitamos comparar las estimaciones con referencias revisadas por personas y considerar fondos con textura, productos poco contrastados y niveles parcialmente visibles.

3. Hasta el momento:

Mi aporte cubrió tareas concretas del avance y se relacionó con el trabajo de los demás integrantes. Destaco haber contribuido en la actualización de YOLO, la organización del trabajo de imágenes en CVAT y la integración del modelo con el algoritmo de bordes. Como mejora, propongo dejar registros breves de las pruebas, decisiones y dificultades de cada tarea, para que otra persona pueda revisar lo realizado y continuar el trabajo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

La inquietud principal es cómo demostrar que la disponibilidad visual y la estimación de ocupación son útiles para apoyar la reposición. Le preguntaría al docente qué evidencia espera para validar este alcance y cómo deberíamos presentar los casos donde una fotografía no permite evaluar bien el nivel. También consultaría qué actividades deben estar cerradas para aceptar el avance y cuáles corresponden a la evaluación final.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

Conviene mantener las áreas en las que cada integrante ya ha aportado y asignar explícitamente los pendientes. Paulo puede continuar con bordes, yo con YOLO e integración y Vicente Vilches con documentación y revisión de datos y resultados. Esta es una propuesta para el siguiente ciclo, que debe acordarse según disponibilidad. Las revisiones de anotaciones y pruebas deben contar con apoyo cruzado.

6. APT grupal

El trabajo del grupo combina desarrollo de modelos, análisis de bordes, integración, anotación y documentación. Esa combinación permitió construir un prototipo común. Podemos mejorar la coordinación registrando tareas, responsables y evidencia esperada después de cada reunión. También conviene revisar juntos los casos difíciles para mantener un criterio de anotación y evaluación compartido.