}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Equipo: Vicente Canio, Vicente Vilches y Paulo Guerra. |
| --- | --- |
| Rut | 21.249.014-8, 20.336.438-5, 21.001.671-6 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de apoyo a la reposición de góndolas mediante visión por computador para Walmart. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, inteligencia artificial, datos y gestión de proyectos. Áreas técnicas del proyecto; denominación curricular de carrera pendiente. |
| Competencias | Competencias del programa PTY4614: pruebas de software, gestión de proyectos, modelamiento de datos, desarrollo de software y comunicación técnica básica en inglés. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Apoyar a los encargados de Walmart en la revisión de reposición mediante alertas por segmento. La utilidad operativa deberá validarse; no se atribuyen ahorros demostrados. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Prototipo en Google Colab que analiza imágenes nuevas de una carpeta, estima unidades restantes por segmento respecto de su capacidad completa y alerta en pantalla cuando una estimación válida es ≤30 %. Interfaz sin login ni reconocimiento de SKU. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto articula las competencias del programa mediante requisitos, modelos de datos, desarrollo incremental y pruebas. La relación específica con el perfil de la carrera requiere confirmar su denominación. |
| Relación con los intereses profesionales | Apartado personal excluido de esta entrega grupal por instrucción del equipo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Se dispone de 17 semanas y 25 horas semanales por integrante. Se partirá con datos favorables de Kaggle y aportes propios. No hay modelo implementado. La disponibilidad de datos Walmart y la estimación de profundidad oculta siguen por validar; el área visible por sí sola no determina inventario oculto. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y evaluar un prototipo de visión por computador que estime disponibilidad por segmento de góndola y muestre alertas cuando las unidades restantes sean ≤30 % de la capacidad completa, declarando indeterminación si la evidencia es insuficiente. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Detectar automáticamente los segmentos de producto.2. Preparar datos y bounding boxes para una línea base.3. Evaluar detección y estimación con conteos verificables.4. Integrar carpeta de imágenes, interfaz, historial y alertas.5. Medir errores, oclusiones y límites de uso sin inventar unidades ocultas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

La metodología del proyecto es Scrum, con 17 Sprints de una semana, Product Backlog priorizado y trazabilidad entre requisitos, casos de uso y pruebas. Cada Sprint incluye planificación, Daily Scrum, revisión y retrospectiva. El incremento se considera terminado cuando cumple los criterios de aceptación y cuenta con evidencia revisada por otro integrante. Vicente Canio ejercerá como Product Owner. Paulo Guerra ejercerá como Scrum Master. Vicente Canio coordina arquitectura e integración; Vicente Vilches, datos e IA; Paulo Guerra, requisitos, interfaz, documentación y QA. Se propone Python y PyTorch en Colab, interfaz ipywidgets y metadatos SQLite. La selección final de modelo y dataset dependerá del piloto. Las escenas de evaluación se separarán del entrenamiento. La estimación de profundidad se contrastará con conteos reales; un resultado sin evidencia suficiente será indeterminado. Plan: 10/08/2026–06/12/2026; entrega documental grupal: 12/09/2026.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documentación de Fase 1 | Requisitos, CU, diseño, datos, riesgos y planificación. | Demuestra definición y trazabilidad; no prueba implementación. |
| Avance | Piloto de datos y modelo | Anotaciones, particiones y evaluación inicial reproducible. | Permite revisar viabilidad con evidencia y errores. |
| Final | Prototipo integrado | Notebook, interfaz, referencias, historial y alertas. | Permite verificar los flujos y el umbral por segmento. |
| Final | Informe y pruebas | Resultados, limitaciones, manuales y presentación. | Contrasta objetivos y comunica el trabajo grupal. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C2, C5 | Definición | Requisitos y documentación Fase 1 | PDF, equipo | S1–S5 | Paulo Guerra | Entrega 12/09 |
| C3, C4 | Datos | Selección, anotación y referencias | Kaggle, Colab | S6–S8 | V. Vilches | Dataset pendiente |
| C1, C4 | Modelo | Piloto y evaluación inicial | Colab, Python | S8–S10 | V. Vilches | Profundidad por validar |
| C3, C4 | Integración | Datos, estimación e interfaz | SQLite, Python | S8–S13 | V. Canio | Apoyo de Paulo |
| C1 | Pruebas | Escenas difíciles y correcciones | Datos de prueba | S12–S14 | Paulo Guerra | Sin métricas actuales |
| C2, C5 | Cierre | Informe y exposición grupal | Docs y prototipo | S14–S17 | Equipo | Fechas propuestas |
| C2 | Seguimiento | Revisión semanal y versiones | GitHub, equipo | S1–S17 | V. Canio | 75 h/sem equipo |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 |
| Definición | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |
| Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| Seguimiento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.